# 第一章公告

**2024-2026年南平联络线高速公路、武夷新区快速通道及横二线日常普修及绿化类、 2024年南平高速运营管理中心绿化日常养护工程班组选择公告**

2024-2026年南平联络线高速公路、武夷新区快速通道及横二线日常普修及绿化类、 2024年南平高速运营管理中心绿化日常养护工程由南平武发集团所属子公司南平市高建养护工程有限公司承建。现根据集团公司《工程劳务施工班组选择管理办法（试行） 》，制定如下选择方案。

一、项目概况

（一）工程名称

1、2024-2026年南平联络线高速公路日常普修及绿化养护工程。

2、2024-2026年武夷新区快速通道及横二线日常普修及绿化养护工程。

3、2024年南平高速运营管理中心绿化日常养护工程

（二）施工内容

1、日常普修：

（1）路基边坡人工保洁；（2）涵洞清理；（3）截水沟、排水沟、边沟、上下边坡平台清理；（4）隧道缝隙式水沟清理及轮廓标、标志牌擦洗；（5）桥梁墩台下部垃圾清理；（6）上、下边坡修剪等。

2、小水毁、小专项工程：

小水毁工程指在日常养护管理中发现的属于日常养护合同范围内的水毁缺陷修复包括沿线土石方的清除以及路基及构造物零星修复。小专项工程主要是指日常养护合同范围外的小于10万元的专项工程。上述工程由甲方项目组技术人员或养护站人员发现并下达任务通知书后进行修复。

3、绿化养护工作内容

1、公路日常养护详见《公路绿化养护承包合同单价清单》

2、2024年南平高速运营管理中心绿化日常养护工程，包括但不限于施肥、浇水、排涝、除草、病虫害防治、刷白、松土整穴、修剪、垃圾清运。

（三）项目施工范围

1、南平联络线高速K0+000—K46+485.308

2、武夷新区快速通道及横二线武夷新区洪尾至新岭

3、南平高速运营管理中心园林景观绿化（B地块及公建区、C地块、D地块）

（四）工程造价

根据固定清单单价按实际发生工作量计（清单单价见合同格式后附件）

二、资格要求

1.属于武发集团有限公司养护类班组库中养护作业类班组；

2.拟派出的现场负责人需提交本人在本公司近6个月中至少连续3个月的社保证明(近6个月指2023年6月至今)。

公路日常养护各标段施工人员机械设备最低要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 岗位名称 | 数 量 | 资 格 要 求 |
| 项目经理 | 1人 | 应具备有效的二级及以上公路工程或市政工程专业的建造师注册证书，持有行政主管部门核发的有效安全生产考核合格证书B证 |
| 技术负责人 | 1人 | 应具有路桥类专业中级工程师或以上职称 |
| 安全员 | 1人 | 持有交通或建设主管部门颁发的有效的公路工程安全生产考核合格证C类 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机械设备名称 | 型号 | 单位 | 每个标段至少 | 备注 |
| 1 | 皮卡车 | 0.5-1t | 台 | 1 |  |
| 2 | 自卸汽车 | 8吨以上 | 台 | 2 |  |
| 3 | 小货车 | 1.25-1.75t | 台 | 2 |  |
| 4 | 洒水车 |  | 辆 | 1 |  |
| 5 | 布控牌（10面/套） |  | 套 | 2 |  |
| 6 | 锥标 |  | 个 | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |

南平高速运营管理中心绿化日常养护人员最低要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 岗位名称 | 数 量 | 基 本 要 求 |
| 现场负责人 | 1人 | 应具备2年以上绿化养护现场施工经验，充分了解绿化养护相关工作内容，掌握苗木养护、栽植，病虫害防治相关知识，有突出的现场协调能力。该人员须长期驻点。 |
| 技术员 | 1人 | 应熟练掌握各类苗木习性、农药种类及其他绿化养护相关技能，并熟练使用办公软件。 |
| 常驻人员 | 6人 | 应基本了解绿化养护工作绿化养护相关工作内容，有现场施工经验者为佳，该人员须长期驻点。 |

**注：投标人应根据工程实际,在本表中列明具体的数量及规格要求，本表不作为资格审查条件，投标人无需提供上述人员机械设备详细清单，也无需在投标文件中提交本表格；但投标人必须承诺中标后应按本表最低要求的数量和规格投入人员及机械设备。**

1. 选择方法：等概率摇球法

四、报名和选择文件的获取

1.凡有意参加选择者，请于2023年12月18日至12 月22日凭收到的短信发送邮箱号及银行转账凭证至1047715898@qq.com.获取选择文件，选择文件电子版售价300元人民币，过期不售，售后不退。

购买标书银行帐户信息：

开户银行： 中国建设银行延平支行

开户名称： 南平市高建养护工程有限公司

帐 号： 35001676107052507374

用途：（请注明）“日常养护标书费”，如因承诺人汇款凭证未注明项目名称造成选择人无法识别承诺保证金到账情况或识别错误的，其责任由承诺人自行承担。

五、承诺文件的递交

承诺文件递交的截止时间为：2023年12月25日15:00，承诺人应于 2023年12月25日截止时间前将承诺文件递交至武夷山市南平高速公路运营管理中心 B4栋（南平市高建养护工程有限公司二楼会议室）。逾期送达的或者未送达指定地点的承诺文件不予受理。

六、承诺保证金递交

6.1承诺保证金提交金额：人民币贰万元整（￥20000

元）；须在2023年12月24日 17:00 时前从承诺人基本帐户一次性汇达并解入选择人指定银行帐号（写明用途，以到账时间为准）

6.2承诺保证金银行帐号：

开户银行： 中国建设银行延平支行

开户名称： 南平市高建养护工程有限公司

帐 号： 35001676107052507374

用途：（请注明）“日常养护承诺保证金”，如因承诺人汇款凭证未注明项目名称造成选择人无法识别承诺保证金到账情况或识别错误的，其责任由承诺人自行承担。

七、其他说明

1.中选后承诺保证金转为履约保证金。

2、中选日常养护工程的协作班组与南平市高建养护工程有限公司分别签订日常普修（小水毁小专项）及绿化养护合同。

3、日常养护每个承诺人必须同时参与3个标段的投标，但只能中选一个标段。

**4、根据甲方下发的《南平市高建养护工程有限公司协作班组考核实施办法》（试行版）每季度对协作班组进行考核，若班组连续两季度考核得分低于80分的，甲方有权提前终止合同，乙方无条件接受。**

八、联系方式

选择人：**南平市高建养护工程有限公司**

联系人：邓工 电话：13960642639

**南平市高建养护工程有限公司** 2023年12月18日